[붙임 1]

PNU Deep Learning Challenge 보고서 (Landmark Classification)

□ 팀명 : 개강한 대학생

| 이름 | 전공 | 이메일 | 전화번호 | 담당자 여부 | 기여도 (총 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신병근 | 정보컴퓨터 | tensi3165@pusan.ac.kr | 010-9695-3165 | 팀장 | 30 |
| 박재형 | 정보컴퓨터 | ianpark318@pusan.ac.kr | 010-6863-9001 | 팀원 | 20 |
| 최세희 | 정보컴퓨터 | cse1224@pusan.ac.kr | 010-9459-4138 | 팀원 | 10 |
| 정은경 | 디자인 | aganarus@pusan.ac.kr | 010-5458-6771 | 팀원 | 10 |
| 안준영 | 정보컴퓨터 | ahnjun0@pusan.ac.kr | 010-5914-8079 | 팀원 | 10 |
| 구성현 | 정보컴퓨터 | qkoo0833@gmail.com | 010-3061-0833 | 팀원 | 10 |
| 이현 | 정보컴퓨터 | hy00un@pusan.ac.kr | 010-9130-8943 | 팀원 | 10 |

- 담당자는 최소 1명을 필수로 지정해야 하며, 성능 검증 과정에서 문제/오류 발생 시 대응할 수 있는 사람으로 지정하세요.

- 기여도에 따라 상금이 배분되니, 정확한 기여도를 팀 내에서 상의 후 산정하여 기입하세요.

□ 개발 내용 요약문

## Data Collection Rules - 1명당 랜드마크 별 80장 촬영 (아침26장, 점심 26장, 저녁 28장) - 여러 각도에서 촬영하고 가로 사진을 기본으로 하되 80장 중 20-30장은 세로 비율 촬영 - 스마트폰으로 촬영 후 구글 드라이브 라벨 별 개인 데이터 폴더에 업로드 - 해상도, 비율 자유 사진 - 총 80*5*7 = 2800장 촬영 목표 ## WBS - 중간에 시험기간이 있어 개발 일정과 작업 시간 분배에 어려움이 있었음. 작업; 기간; 담당자; 9; 10. 28; 29; 30; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. 기간 산출 및 목표설정; 3; 신병근; 시험기간. 딥러닝 환경 설정 및 Repo 생성; 2; 신병근. 사전 회의; 1; 팀전체. 데이터 수집 환경 세팅; 2; 신병근. 데이터 수집; 18; 팀전체. 베이스라인 모델 개발; 3; 신병근. 전이학습 모델 개발; 4; 신병근. 데이터 통합 및 전처리 개발; 4; 박재형. 데이터 증강; 신병근. 성능향상 모델링; 신병근. Submission tf 코드 개량; 신병근. 마무리 회의; 1; 팀전체. ## Total Dataset - 각 랜드마크 별 사진 (.png) - 각 랜드마크 별 30초 동영상 5개 (.mp4) Train(9:1, 9); Test(9:1, 1). - Cse (컴공관) : 524 장 - Wjj (운죽정) : 458 장 - Rg (무지개문) : 495 장 - Hh (인문관) : 512 장 - Wb (웅비의 탑) : 473장 - 종합 2462 장; - Cse (컴공관) : 54장 - Wjj (운죽정) : 59 장 - Rg (무지개문) : 51 장 - Hh (인문관) : 49 장 - Wb (웅비의 탑) : 55장 - 종합 268 장. ## Dependency Management - Sever : Window10 , Cuda 11.3, CuDNN: 8.2.1, Python 3.9.13 - Main Framework : Tensorflow 2.8 - Sever specification : AMD Ryzen 3 3300X, 16GB ram, RTX3060 ## Training Report - 베이스 라인 모델, 기본 데이터부터 시작해서 과소적합 및 과적합 여부를 체크하면서 단계적으로 데이터 개수, 모델 복잡도를 늘림 - 베이스라인 CNN의 복잡도를 늘리면서 정확도 및 오차가 수렴하여 더 높은 복잡도의 모델 구조를 가진 전이 학습 모델을 결정 - 가장 효율적이고 높은 정확도를 보이는 전이 학습 모델을 Fine-Tuning해서 최종 모델 도출 Baseline CNN 2 CNN 128 Dense 5 Dense (코랩 훈련); Cse (컴공관) : 524 Wjj (운죽정) : 458 Rg (무지개문) : 495 Hh (인문관) : 512 Wb (웅비의 탑) : 473 훈련 사진 개수 : 2215 검증 사진 개수 : 247 테스트 사진 개수 : 268 (9:1); Epoch : 10 batch_size : 32 train_acc : 1.0 train_loss : 0.0024 val_acc : 0.7004 val_loss : 1.3534 test_acc : 0.6923 소요시간 : 21분 09초. 4 CNN +Video Data 4 CNN Dropout 0.5 512 Dense 5 Dense (로컬 훈련); 5개 랜드마크 영상 15프레임 단위 추출 (약 500개씩 +) Cse (컴공관) : 1159 Wjj (운죽정) : 752 Rg (무지개문) : 1036 Hh (인문관) : 1028 Wb (웅비의 탑) : 105 훈련 사진 개수 : 4525 검증 사진 개수 : 503 테스트 사진 개수 : 564 (9:1); Epoch : 10 batch_size : 32 train_acc : 0.9642 train_loss : 0.1009 val_acc : 0.8375 val_loss : 0.4784 test_acc : 0.8911 소요시간 : 15분 19초 이전 데이터 대비 *검증 정확도 약13% 상승. 4 CNN +Video Data + Augmentaion 4 CNN Dropout 0.5 512 Dense 5 Dense (로컬 훈련); 상하좌우 15%이동, 확대/축소 15%, 회전 10도, 기울기 10% 채널 이동 10%, 밝기변환 20%, 좌우반전 데이터 증강 기법 적용 Cse (컴공관) : 6954 Wjj (운죽정) : 4512 Rg (무지개문) : 6216 Hh (인문관) : 6168 Wb (웅비의 탑) : 6318 훈련 사진 개수 : 27151 검증 사진 개수 : 3017 테스트 사진 개수 : 564 (9:1); Epoch : 10 batch_size : 32 train_acc : 0.9876 train_loss : 0.0397 val_acc : 0.9719 val_loss : 0.0701 test_acc : 0.9557 소요시간 : 26분 42초 이전 데이터 대비 *검증 정확도 약14% 상승. ResNet50V2, DenseNet121, ResNet152V2, DenseNet201, Xception, MobileNetV2, VGG19, VGG16, InceptionV3, MobileNetV3Large ResNet50, 128 Dense 128 Dense 5 Dense; 증강된 데이터 Cse (컴공관) : 6954 Wjj (운죽정) : 4512 Rg (무지개문) : 6216 Hh (인문관) : 6168 Wb (웅비의 탑) : 6318 훈련 사진 개수 : 27151 검증 사진 개수 : 3017 테스트 사진 개수 : 564 (9:1); 효율적인 모델을 찾기 위해 Epoch 1 batch_size : 32 best_train_acc : 0.9911 best_val_acc : 0.9438 test_acc : 0.9840 소요시간 : 48분 04초 이전 데이터 대비 *검증 정확도 약3% 하락 *테스트 정확도 약 3% 상승. ResNet50V2 +FineTuning Conv1..4->Fix Conv5->training Dropout 0.5 512 Dense BN 128 Dense BN 5 Dense; 증강된 데이터 Cse (컴공관) : 6954 Wjj (운죽정) : 4512 Rg (무지개문) : 6216 Hh (인문관) : 6168 Wb (웅비의 탑) : 6318 훈련 사진 개수 : 27151 검증 사진 개수 : 3017 테스트 사진 개수 : 564 (9:1); Epoch : 10 (best_epoch : 7) batch_size : 32 train_acc : 0.9949 train_loss : 0.0181 val_acc : 0.9874 val_loss : 0.0388 test_acc : 0.9947 소요시간 : 30분 26초 *검증 정확도 약1% 상승 *테스트 정확도 약 4% 상승. ## Classification Report - 최종 Resnet50V2 + Fine-Tuning 모델 기준, 원본 테스트 셋(사진+동영상) 리포트 - 최종 Resnet50V2 + Fine-Tuning 모델 기준, 원본 테스트 셋(사진+동영상) 혼동행렬 - 최종 Resnet50V2 + Fine-Tuning 모델 기준, 원본 테스트 셋(사진+동영상) 샘플 예측

□ 데이터셋 구글 드라이브 공유 폴더 URL (데이터셋 별도 첨부 시)

*주의) 데이터셋 크기 큼 (6GB), 왠만하면 Test 데이터만 다운 바람(500MB). https://drive.google.com/drive/folders/1AiSX80RGEIXDHGVqzpFSwDz97A8uIlaz?usp=sharing

- 공유 폴더 URL을 입력하세요. 공유 폴더는 “링크가 있는 모든 사용자”에게 “뷰어” 권한을 부여하세요.